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Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	26 марта 2014 г.
	р.п. Белый Яр

Верхнекетского района

 Томской области
	№ 319


О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.03.2013 №284 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на 2014 год», постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Верхнекетского района и их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.03.2013 № 284 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года» (далее - Постановление, далее - Программа) изменения.

1.1. преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», решением Думы Верхнекетского района от 25.12.2012 №99 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на 2013 год», постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Верхнекетского района и их формирования и реализации»;

1.2. в наименовании Постановления слова «долгосрочной целевой» заменить на слово «муниципальной»;

1.3. по тексту Постановления, приложений к Постановлению, приложений к Программе слова «долгосрочная целевая» заменить на слово «муниципальная» в соответствующих падежах, аббревиатуру «ДЦП» заменить на аббревиатуру «МП»;

1.4. подпункт б пункта 1.2.1 раздела 1 главы 1 Программы исключить;

1.5. в тексте Программы исключить слово «ООО «БИО ТЭК Верхняя Кеть»;

1.6. изложить паспорт Программы в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.7. изложить главу 3 Программы в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.8. таблицу 4.1 главы 4 Программы изложить в следующей редакции:

Таблица 4.1 - Объем и источники финансирования
(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
	Источники
	Всего
	2013
	2014
	2015
	2016-2020

	федеральный бюджет (по согласованию) 
	1177,4897
	1177,4897
	0
	0
	0

	областной бюджет (по согласованию) 
	10059,84623
	1009,84623
	0
	3100
	5950

	районный бюджет
	29730,69498
	1653,09498
	955,6
	3445
	23677

	бюджеты поселений (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	

	внебюджетные источники (по согласованию) 
	13457,5
	0
	0
	2607,5
	10850

	всего по источникам 
	54425,53091
	3840,43091
	955,6
	9152,5
	40477


1.9. абзац 1 главы 5 Программы изложить в следующей редакции:

«Реализацию МП осуществляют Администрация Верхнекетского района, структурные подразделения Администрации Верхнекетского района, органы местного самоуправления городского, сельских поселений (по согласованию), предприятия и организации в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»;

1.10. Приложение №2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.11. Приложение №3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности Родикова А.С.

Глава Верхнекетского района                                                                     Г.В. Яткин

Колчанова Т.Н.,  2-20-44

______________________________________________________________________

Дело-2, ОСЭР-1, Родиков-1, Колчанова-1

Приложение 1

к постановлению Администрации Верхнекетского района

от 26 марта 2014 года № 319

Паспорт

 муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года» 

	Наименование муниципальной программы (далее – МП) 
	Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года» (далее – Программа)

	Куратор МП
	Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности              

	Заказчик МП 
	Администрация Верхнекетского района 

	Исполнители МП 
	Администрация Верхнекетского района, структурные подразделения Администрации Верхнекетского района Томской области, органы местного самоуправления городского, сельских поселений (по согласованию), предприятия и организации в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

	Стратегическая цель социально-экономического развития Томской области и Верхнекетского района, на которую направлена реализация МП
	Рост благосостояния жителей муниципального образования «Верхнекетский район», создание комфортной среды жизнедеятельности

	Цель МП
	Создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения  на территории Верхнекетского района

	Показатели цели МП (подпрограммы МП) и их значения (с детализацией по годам реализации) 
	Показатели 
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019   год
	2020 год

	
	1. Энергоемкость валового муниципального продукта Верхнекетского района,   кг у.т./тыс.руб.
	6,414
	6,416
	5,964
	5,528
	5,374
	4,938
	4,735
	4,417

	Задачи МП (подпрограммы МП) 
	1. энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;

2. энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры  

3. энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в бюджетном секторе.

	Показатели задач МП (подпрограммы МП) и их значения (с детализацией по годам реализации МП) 
	Показатели
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019   год
	2020 год

	
	1. Доля объемов энергоресурсов, потребляемых МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых МКД на территории Верхнекетского района 
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2. Доля объемов энергоресурсов, потребляемых бюджетными учреждениями (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых БУ на территории Верхнекетского района
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	3. Положительная динамика объема привлеченных средств на реализацию политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности за период реализации программы из:
	- областного бюджета;

- федерального бюджета;

- внебюджетных источников.

	Сроки и этапы реализации МП (подпрограммы МП) 
	1 этап: 2013 - 2015 годы;

2 этап: 2016 - 2020 годы

	Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) 
	Источники         
	Всего
	2013
	2014
	2015
	2016-2020

	
	федеральный бюджет  (по согласованию) 
	1177,4897
	1177,4897
	0
	0
	0

	
	областной бюджет  (по согласованию)  
	10059,84623
	1009,84623
	0
	3100
	5950

	
	районный бюджет
	29730,69498
	1653,09498
	955,6
	3445
	23677

	
	бюджеты поселений  (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные   источники  (по согласованию)   
	13457,5
	0
	0
	2607,5
	10850

	
	всего по источникам
	54425,53091
	3840,43091
	955,6
	9152,5
	40477

	Объем и основные направления расходования средств       (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) 
	Основные  направления        расходования  средств           
	
	
	
	
	

	
	инвестиции        
	
	
	
	
	

	
	НИОКР
	225
	225
	
	
	

	
	прочие
	54200,53091
	3615,43091
	955,6
	9152,5
	40477

	Организация управления МП (подпрограммы МП) 
	Реализацию МП осуществляет заказчик МП. Общий контроль за реализацией МП осуществляет куратор МП.  
Текущий контроль и мониторинг реализации МП 
осуществляют заказчик МП, исполнители МП, являющиеся главными распорядителями средств местного бюджета                                      


Приложение 2

к постановлению Администрации Верхнекетского района

от 26 марта 2014 года № 319

Глава 3. Перечень программных мероприятий МП.

Сроки реализации Программы 2013-2015 годы с перспективой до 2020 года. Предусматривается, что Программа будет осуществляться в два этапа. 1 этап: 2013-2015 годы; 2 этап: 2016-2020 годы. На первом этапе предусматривается установить недостающие приборы учёта в объектах бюджетной сферы и провести энергетические обследования бюджетных учреждений и других организаций, попадающих под обязательный аудит. На втором этапе планируется реализация мероприятий, рекомендованных в Программе и по результатам проведённых энергетических обследований.

Перечень программных мероприятий, сроки исполнения, объёмы финансирования, ответственные за выполнение мероприятий представлены в таблицах 3.1-3.10.

Таблица 3.1- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения, год
	Объем финансирования, всего, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Ответственные за выполнение

	
	
	
	
	Федерального бюджета
	Областного бюджета
	Районного бюджета
	Бюджет поселений
	Внебюджетных источников
	

	1. Гуманитарная составляющая энергосбережения и повышения энергетической эффективности

	1.1.
	Организация мониторинга параметров энергосбережения и повышения энергоэффективности по бюджетной сфере, жилищному фонду и коммунальному хозяйству
	ежеквартально
	б/ф
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	1.2.
	Организация мониторинга экономического и энергетического эффекта от проведённых мероприятий по энергосбережению на объектах муниципальной собственности
	ежеквартально
	б/ф
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	1.3.
	Разработка системы стимулов по привлечению внебюджетных средств для финансирования мероприятий по энергосбережению
	2013
	б/ф
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	1.4.
	Организация мер по использованию энергосберегающего оборудования и материалов при строительстве (ремонте) объектов муниципальной собственности
	2013
	б/ф
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	1.5.
	Организация комплекса мер по соблюдению требований энергетической эффективности товаров, работ и услуг при осуществлении закупок для муниципальных нужд 
	2013
	б/ф
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	1.6.
	Создание информационный базы по энергосбережению в образовательных учреждениях
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2016-2020
	100
	 
	 
	100
	 
	 
	

	1.7.
	Проведение конкурсов рисунков, плакатов, проектов по энергосбережению среди образовательных учреждений поселений
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	25
	 
	 
	25
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	

	1.8.
	Оформление рекламных щитов, наружной рекламы плакатами по энергосбережению
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2016-2020
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	

	1.9.
	Добровольная сертификация организаций в области энергосбережения, энергетической и экологической эффективности (Сист.добр.серт. ZONDes)
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района, организации в области энергосбережения, энергетической и экологической эффективности (по согласованию)

	
	
	2015
	100
	 
	 
	 
	 
	100
	

	
	
	2016-2020
	200
	 
	 
	 
	 
	200
	

	1.10.
	Разработка комплексных образовательных программ в области энергосбережения и энергоэффективности (темы факультативов, классных часов, сочинений, бесед, игр, школьных проектов и т.д.)
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	30
	 
	 
	30
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	100
	 
	 
	100
	 
	 
	

	1.11.
	Подготовка, переподготовка, повышение квалификации в области энергосбережения сотрудников администраций МО и муниципальных предприятий, а также организаций, в аренде которых есть муниципальная собственность 
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	170
	 
	 
	170
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	300
	 
	 
	300
	 
	 
	

	ИТОГО по Гуманитарной составляющей
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	325
	0
	0
	225
	0
	100
	 

	
	2016-2020
	800
	0
	0
	600
	0
	200
	 

	Таблица 3.2- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Белоярского городского поселения

	 
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения, год
	Объем финансирования, всего, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Ответственные за выполнение 

	
	
	
	
	Федерального бюджета
	Областного бюджета
	Районного бюджета
	Бюджет поселения
	Внебюджетных источников
	

	1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях

	1.1.
	Проведение энергетических обследований зданий МАОУДОД «Детская школыа искусств», МАУ «Инженерный центр, УРМИЗ
	2013
	99,1997
	64,19970
	 
	35
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, проведение энергетических обследований
	2015
	700
	 
	300
	400
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	1400
	 
	900
	500
	 
	 
	

	1.2.
	Замена изношенной теплотрассы и восстановление изоляции по ул. Белорусской
	2013
	127,10498
	 
	 
	127,105
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района


	
	Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями, сооружениями
	2015
	220
	 
	200
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	600
	 
	400
	200
	 
	 
	

	1.3.
	Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зданиях, строениях, сооружениях
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	30
	 
	 
	30
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	800
	 
	 
	800
	 
	 
	

	1.4.
	Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	200
	 
	 
	200
	 
	 
	

	ИТОГО
	2013
	226,30468
	64,1997
	0
	162,105
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	970
	0
	500
	470
	0
	0
	 

	
	2016-2020
	3000
	0
	1300
	1700
	0
	0
	 

	2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

	2.1.
	Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности
	2013
	б/ф
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района, УК (по согласованию)

	2.2.
	Составление перечня объектов жилищного фонда, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования
	2013
	б/ф
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района, УК (по согласованию)

	2.3.
	Разработка графика проведения энергетических обследований
	2013
	б/ф
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района, УК (по согласованию)

	2.4.
	Разработка графика по оснащению коллективными и индивидуальными приборами учета многоквартирных домов с муниципальными квартирами
	2013
	б/ф
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	2.5.
	Установка коллективных приборов учета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района, УК (по согласованию) 

	
	 холодной воды (40 шт.)
	2013
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	900
	 
	 
	 
	 
	900
	

	2.6.
	Установка индивидуальных приборов учета
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района, УК (по согласованию) 

	
	Приобретение и установка приборов учёта водоснабжения в муниципальном жилье
	2014
	255,6
	 
	 
	255,6
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	600
	 
	 
	300
	 
	300
	

	2.7.
	Проведение тепловизионного обследования ветхих жилых домов с разработкой нормативов потребления коммунальных услуг 
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	250
	 
	 
	250
	 
	 
	

	ИТОГО
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2014
	255,6
	0
	0
	255,6
	0
	0
	 

	
	2015
	50
	0
	0
	50
	0
	0
	 

	
	2016-2020
	1750
	0
	0
	550
	0
	1200
	 

	3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

	3.1.
	Повышение тепловой защиты зданий котельной, строений, сооружений
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	90
	 
	 
	40
	 
	50
	

	
	
	2016-2020
	750
	 
	 
	500
	 
	250
	

	3.2.
	Замена неизолированных проводов на СИП
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	30
	 
	 
	30
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	300
	 
	 
	300
	 
	 
	

	3.3.
	Модернизация оборудования котельных
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие организации( по согласованию)

	
	
	2015
	150
	 
	 
	50
	 
	100
	

	
	
	2016-2020
	1500
	 
	 
	1000
	 
	500
	

	3.4.
	Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции 
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	130
	 
	 
	30
	 
	100
	

	
	
	2016-2020
	1500
	 
	 
	1000
	 
	500
	

	3.5.
	Разработка схем теплоснабжения р.п. Белый Яр
	2013
	200
	 
	 
	200 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие организации( по согласованию)

	
	Гидравлический расчет и регулировка тепловых сетей
	2015
	250
	 
	 
	50
	 
	200
	

	
	
	2016-2020
	400
	 
	 
	 
	 
	400
	

	3.6.
	Установка приборов учёта тепловой энергии на котельнойДКВР 10/13 р.п. Белый Яр
	2014
	700
	 
	 
	700
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	Установка приборов учета тепловой энергии на котельных
	2016-2020
	1500
	 
	 
	1500
	 
	 
	

	3.7.
	Разработка проектов на установку приборов учёта на котельных
	2013
	25
	 
	 
	25
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	25
	 
	 
	25
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	375
	 
	 
	375
	 
	 
	

	 
	ИТОГО
	2013
	225
	0
	0
	225
	0
	0
	 

	
	
	2014
	700
	0
	0
	700
	0
	0
	 

	
	
	2015
	675
	0
	0
	225
	0
	450
	 

	
	
	2016-2020
	6325
	0
	0
	4675
	0
	1650
	 

	4. Модернизация систем освещения

	4.1.
	Ежеквартальная чистка осветительных устройств
	ежеквартально
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения

	5.1.
	Установка водоразборных колонок и колодцев
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	250
	 
	 
	250
	 
	 
	

	5.2.
	Утепление водонапорных башен
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	150
	 
	 
	150
	 
	 
	

	5.3.
	Замена изношенных водопроводных сетей
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	500
	 
	 
	500
	 
	 
	

	5.4.
	Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	30
	 
	 
	30
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	150
	 
	 
	150
	 
	 
	

	ИТОГО
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	120
	0
	0
	120
	0
	0
	 

	
	2016-2020
	1050
	0
	0
	1050
	0
	0
	 

	ИТОГО по Белоярскому ГП
	2013
	451,30468
	64,1997
	0
	387,105
	0
	0
	 

	
	2014
	955,6
	0
	0
	955,6
	0
	0
	 

	
	2015
	1815
	0
	500
	865
	0
	450
	 

	
	2016-2020
	12125
	0
	1300
	7975
	0
	2850
	 

	Таблица 3.3- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Клюквинского сельского поселения

	 
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения, год
	Объем финансирования, всего, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Ответственные за выполнение 

	
	
	
	
	Федерального бюджета
	Областного бюджета
	Районного бюджета
	Бюджет поселения
	Внебюджетных источников
	

	1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях

	1.1.
	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, проведение энергетического обследование зданий
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	270
	 
	250
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	550
	 
	400
	150
	 
	 
	

	1.2.
	Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями, сооружениями
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	120
	 
	100
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	350
	 
	200
	150
	 
	 
	

	1.3.
	Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зданиях, строениях, сооружениях
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	150
	 
	 
	150
	 
	 
	

	1.4.
	Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	150
	 
	 
	150
	 
	 
	

	 
	ИТОГО
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	2015
	430
	0
	350
	80
	0
	0
	 

	
	
	2016-2020
	1200
	0
	600
	600
	0
	0
	 

	2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

	2.1.
	Проведение тепловизионного обследования ветхих жилых домов с разработкой нормативов потребления коммунальных услуг 
	2015
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2016-2020
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	

	
	ИТОГО
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	2015
	10
	0
	0
	10
	0
	0
	 

	
	
	2016-2020
	50
	0
	0
	50
	0
	0
	 

	3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

	3.1.
	Повышение тепловой защиты зданий котельной, строений, сооружений
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	30
	 
	 
	30
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	250
	 
	 
	250
	 
	 
	

	3.2.
	Замена неизолированных проводов на СИП
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	150
	 
	 
	150
	 
	 
	

	3.3.
	Модернизация оборудования котельных, установка теплосчётчика на котельной
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие организации( по согласованию)

	
	
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	400
	 
	 
	400
	 
	 
	

	3.4.
	Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции 
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	100
	 
	 
	100
	 
	 
	

	 
	ИТОГО
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	2015
	90
	0
	0
	90
	0
	0
	 

	
	
	2016-2020
	900
	0
	0
	900
	0
	0
	 

	4. Модернизация систем освещения

	4.1.
	Ежеквартальная чистка осветительных устройств 
	ежеквартально
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения

	5.1.
	Установка водоразборных колонок и колодцев
	2014
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	100
	 
	 
	100
	 
	 
	

	5.2.
	Утепление водонапорной башни. Установка частотного регулятора привода на глубинный насос
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	200
	 
	 
	200
	 
	 
	

	5.3.
	Замена изношенных водопроводных сетей
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	30
	 
	 
	30
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	200
	 
	 
	200
	 
	 
	

	 
	ИТОГО
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	2015
	70
	0
	0
	70
	0
	0
	 

	
	
	2016-2020
	500
	0
	0
	500
	0
	0
	 

	ИТОГО по Клюквинскому СП
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	600
	0
	350
	250
	0
	0
	 

	
	2016-2020
	2650
	0
	600
	2050
	0
	0
	 

	Таблица 3.4- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Палочкинского сельского поселения

	 
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения, год
	Объем финансирования, всего, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Ответственные за выполнение 

	
	
	
	
	Федерального бюджета
	Областного бюджета
	Районного бюджета
	Бюджет поселения
	Внебюджетных источников
	

	1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях

	1.1.
	Проведение энергетического обследования 
	2013
	15
	 
	 
	15
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	Проведение энергетического обследования объектов бюджетной сферы
	2016-2020
	100
	 
	 
	100
	 
	 
	

	1.2.
	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений
	2014
	0
	 
	0
	0
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	180
	 
	150
	30
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	400
	 
	250
	150
	 
	 
	

	1.3.
	Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями, сооружениями
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	100
	 
	 
	100
	 
	 
	

	1.4.
	Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зданиях, строениях, сооружениях
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	100
	 
	 
	100
	 
	 
	

	1.5.
	Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	100
	 
	 
	100
	 
	 
	

	ИТОГО
	2013
	15
	0
	0
	15
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	2015
	240
	0
	150
	90
	0
	0
	

	
	2016-2020
	800
	0
	250
	550
	0
	0
	

	2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

	2.1.
	Проведение тепловизионного обследования ветхих жилых домов с разработкой нормативов потребления коммунальных услуг 
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2016-2020
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	 
	ИТОГО
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	2015
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	2016-2020
	20
	0
	0
	20
	0
	0
	 

	3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

	3.1.
	Повышение тепловой защиты зданий котельной, строений, сооружений
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	150
	 
	 
	150
	 
	 
	

	3.2.
	Замена неизолированных проводов на СИП
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	30
	 
	 
	30
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	150
	 
	 
	150
	 
	 
	

	3.3.
	Замена оборудования в котельной, установка теплосчётчика на котельной
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	150
	 
	 
	150
	 
	 
	

	ИТОГО
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	2015
	70
	0
	0
	70
	0
	0
	

	
	2016-2020
	450
	0
	0
	450
	0
	0
	

	4. Модернизация систем освещения

	4.1.
	Ежеквартальная чистка осветительных устройств 
	ежеквартально
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения

	5.1.
	Установка колодцев
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	100
	 
	 
	100
	 
	 
	

	ИТОГО
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	2015
	20
	0
	0
	20
	0
	0
	

	
	2016-2020
	100
	0
	0
	100
	0
	0
	

	ИТОГО по Палочкинскому СП
	2013
	15
	0
	0
	15
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	330
	0
	150
	180
	0
	0
	 

	
	2016-2020
	1370
	0
	250
	1120
	0
	0
	 

	Таблица 3.5- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Сайгинского сельского поселения

	 
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения, год
	Объем финансирования, всего, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Ответственные за выполнение 

	
	
	
	
	Федерального бюджета
	Областного бюджета
	Районного бюджета
	Бюджет поселения
	Внебюджетных источников
	

	1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях

	1.1.
	Проведение энергетического обследования объектов бюджетной сферы
	2013
	30
	 
	 
	30
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2016-2020
	150
	 
	 
	150
	 
	 
	

	1.2.
	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений
	2013
	1389,887
	478,8164
	911,0707
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	350
	 
	300
	50
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	1200
	 
	1000
	200
	 
	 
	

	1.3.
	Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями, сооружениями
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	130
	 
	100
	30
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	300
	 
	200
	100
	 
	 
	

	1.4.
	Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зданиях, строениях, сооружениях
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	30
	 
	 
	30
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	150
	 
	 
	150
	 
	 
	

	1.5.
	Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	150
	 
	 
	150
	 
	 
	

	ИТОГО
	2013
	1419,89
	478,816
	911,071
	30
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	530
	0
	400
	130
	0
	0
	 

	
	2016-2020
	2100
	0
	1200
	900
	0
	0
	 

	2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

	2.1.
	Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности
	2013
	б/ф
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района, УК

	2.2.
	Составление перечня объектов жилищного фонда, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования
	2013
	б/ф
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района, УК

	2.3.
	Разработка графика проведения энергетических обследований
	2013
	б/ф
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района, УК

	2.4.
	Разработка графика по оснащению коллективными и индивидуальными приборами учета многоквартирных домов с муниципальными квартирами
	2013
	б/ф
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	2.5.
	Установка коллективных приборов учета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района, УК

	
	-тепловой энергии (1 шт.)
	2015
	90
	 
	 
	 
	 
	90
	

	
	
	2016-2020
	200
	 
	 
	 
	 
	200
	

	
	- электроэнергии (3 шт. МОП)
	2015
	30
	 
	 
	 
	 
	30
	

	
	
	2016-2020
	100
	 
	 
	 
	 
	100
	

	
	- холодной воды (27 шт.)
	2015
	67,5
	 
	 
	 
	 
	67,5
	

	
	
	2016-2020
	100
	 
	 
	 
	 
	100
	

	2.6.
	Проведение тепловизионного обследования ветхих жилых домов с разработкой нормативов потребления коммунальных услуг
	 2015
	30
	 
	 
	30
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2016-2020
	150
	 
	 
	150
	 
	0
	 

	ИТОГО
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	217,5
	0
	0
	30
	0
	187,5
	 

	
	2016-2020
	550
	0
	0
	150
	0
	400
	 

	3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

	3.1.
	Повышение тепловой защиты зданий котельной, строений, сооружений
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	40
	 
	 
	20
	 
	20
	

	
	
	2016-2020
	300
	 
	 
	200
	 
	100
	

	3.2.
	Замена неизолированных проводов на СИП
	2013
	127,9
	 
	 
	127,9
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	350
	 
	 
	350
	 
	 
	

	3.3.
	Модернизация оборудования котельных
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие организации( по согласованию)

	
	
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	150
	 
	 
	150
	 
	 
	

	3.4.
	Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции 
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	80
	 
	 
	30
	 
	50
	

	
	
	2016-2020
	750
	 
	 
	500
	 
	250
	

	3.5.
	Гидравлический расчет и регулировка тепловых сетей
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие организации( по согласованию)

	
	
	2015
	150
	 
	 
	50
	 
	100
	

	
	
	2016-2020
	300
	 
	 
	100
	 
	200
	

	ИТОГО
	2013
	127,9
	0
	0
	127,9
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	310
	0
	0
	140
	0
	170
	 

	
	2016-2020
	1850
	0
	0
	1300
	0
	550
	 

	4. Модернизация систем освещения

	4.1.
	Ежеквартальная чистка осветительных устройств 
	ежеквартально
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения

	5.1.
	Установка водоразборных колонок и колодцев
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	150
	 
	 
	150
	 
	 
	

	5.2.
	Утепление водонапорной башни
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	30
	 
	 
	30
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	150
	 
	 
	150
	 
	 
	

	5.3.
	Замена изношенных водопроводных сетей
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	30
	 
	 
	30
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	500
	 
	 
	500
	 
	 
	

	ИТОГО
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	80
	0
	0
	80
	0
	0
	 

	
	2016-2020
	800
	0
	0
	800
	0
	0
	 

	ИТОГО по Сайгинскому СП
	2013
	1547,79
	478,816
	911,071
	157,9
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	1137,5
	0
	400
	380
	0
	357,5
	 

	
	2016-2020
	5300
	0
	1200
	3150
	0
	950
	 

	Таблица 3.6- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Ягоднинского сельского поселения

	

	 
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения, год
	Объем финансирова-ния, всего, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Ответственные за выполнение 

	
	
	
	
	Федерального бюджета
	Областного бюджета
	Районного бюджета
	Бюджет поселения
	Внебюджетных источников
	

	1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях

	1.1.
	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, проведение энергетических обследований зданий
	2013
	1146,15017
	61,28464
	98,77553
	986,09
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	300
	 
	250
	50
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	1400
	 
	600
	800
	 
	 
	

	1.2.
	Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями, сооружениями
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	80
	 
	50
	30
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	300
	 
	150
	150
	 
	 
	

	1.3.
	Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зданиях, строениях, сооружениях
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	150
	 
	 
	150
	 
	 
	

	1.4.
	Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	100
	 
	 
	100
	 
	 
	

	ИТОГО
	2013
	1146,1502
	61,2846
	98,7755
	986,09
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	420
	0
	300
	120
	0
	0
	 

	
	2016-2020
	1950
	0
	750
	1200
	0
	0
	 

	2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

	2.1.
	Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности
	2013
	б/ф
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района, УК

	2.2.
	Разработка графика по оснащению коллективными и индивидуальными приборами учета многоквартирных домов с муниципальными квартирами
	2013
	б/ф
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	2.3.
	Установка коллективных приборов учета - электроэнергии (4 шт. МОП)
	2015
	40
	 
	 
	 
	 
	40
	Администрация Верхнекетского района, УК

	
	
	2016-2020
	200
	 
	 
	 
	 
	200
	

	
	- холодной воды (170 шт.)
	2013
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	

	
	
	2015
	130
	 
	 
	30
	 
	100
	

	
	
	2016-2020
	500
	 
	 
	400
	 
	100
	

	2.4.
	Проведение тепловизионного обследования ветхих жилых домов с разработкой нормативов потребления коммунальных услуг 
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2016-2020
	150
	 
	 
	150
	 
	 
	

	ИТОГО
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	190
	0
	0
	50
	0
	140
	 

	
	2016-2020
	850
	0
	0
	550
	0
	300
	 

	3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

	3.1.
	Повышение тепловой защиты зданий котельной, строений, сооружений
	2014
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	100
	 
	 
	50
	 
	50
	

	
	
	2016-2020
	450
	 
	 
	300
	 
	150
	

	3.2.
	Замена неизолированных проводов на СИП
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	150
	 
	 
	150
	 
	 
	

	3.3.
	Модернизация оборудования котельных, установка теплосчётчика на котельной
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие организации( по согласованию)

	
	
	2015
	150
	 
	 
	50
	 
	100
	

	
	
	2016-2020
	750
	 
	 
	450
	 
	300
	

	3.4.
	Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции 
	2013
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	70
	 
	 
	20
	 
	50
	

	
	
	2016-2020
	300
	 
	 
	200
	 
	100
	

	3.5.
	Гидравлический расчет и регулировка тепловых сетей
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие организации( по согласованию)

	
	
	2015
	50
	 
	 
	 
	 
	50
	

	
	
	2016-2020
	200
	 
	 
	100
	 
	100
	

	ИТОГО
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	390
	0
	0
	140
	0
	250
	 

	
	2016-2020
	1850
	0
	0
	1200
	0
	650
	 

	4. Модернизация систем освещения

	4.1.
	Ежеквартальная чистка осветительных устройств 
	ежеквартально
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения

	5.1.
	Установка водоразборных колонок и колодцев
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5.2.
	Утепление водонапорных башен
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5.3.
	Замена изношенных водопроводных сетей
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	30
	 
	 
	30
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	300
	 
	 
	300
	 
	 
	

	ИТОГО
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	100
	0
	0
	100
	0
	0
	 

	
	2016-2020
	300
	0
	0
	300
	0
	0
	 

	ИТОГО по Ягоднинскому СП
	2013
	1146,1502
	61,2846
	98,7755
	986,09
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	1100
	0
	300
	410
	0
	390
	 

	
	2016-2020
	4950
	0
	750
	3250
	0
	950
	 

	Таблица 3.7- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Катайгинского сельского поселения

	 
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения, год
	Объем финансирования, всего, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Ответственные за выполнение 

	
	
	
	
	Федерального бюджета
	Областного бюджета
	Районного бюджета
	Бюджет поселения
	Внебюджетных источников
	

	1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях

	1.1.
	Проведение энергетического обследования объектов бюджетной сферы
	2013
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2016-2020
	120
	 
	 
	120
	 
	 
	

	1.2.
	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	300
	 
	250
	50
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	850
	 
	450
	400
	 
	 
	

	1.3.
	Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями, сооружениями
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	70
	 
	50
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.4.
	Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зданиях, строениях, сооружениях
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	150
	 
	 
	150
	 
	 
	

	1.5.
	Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	100
	 
	 
	100
	 
	 
	

	ИТОГО
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	410
	0
	300
	110
	0
	0
	 

	
	2016-2020
	1220
	0
	450
	770
	0
	0
	 

	2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

	2.1.
	Проведение тепловизионного обследования ветхих жилых домов с разработкой нормативов потребления коммунальных услуг 
	2015
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2016-2020
	30
	 
	 
	30
	 
	 
	

	ИТОГО
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	10
	0
	0
	10
	0
	0
	 

	
	2016-2020
	30
	0
	0
	30
	0
	0
	 

	3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

	3.1.
	Повышение тепловой защиты зданий котельных, строений, сооружений
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	60
	 
	 
	30
	 
	30
	

	
	
	2016-2020
	250
	 
	 
	100
	 
	150
	

	3.2.
	Замена неизолированных проводов на СИП
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	250
	 
	 
	250
	 
	 
	

	3.3.
	Модернизация оборудования котельных, ДЭС, установка теплосчётчика на котельных
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие организации

	
	
	2015
	250
	 
	 
	50
	 
	200
	

	
	
	2016-2020
	1400
	 
	 
	500
	 
	900
	

	3.4.
	Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	30
	 
	 
	 
	 
	30
	

	
	
	2016-2020
	150
	 
	 
	 
	 
	150
	

	ИТОГО
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	360
	0
	0
	100
	0
	260
	 

	
	2016-2020
	2050
	0
	0
	850
	0
	1200
	 

	4. Модернизация систем освещения

	4.1.
	Ежеквартальная чистка осветительных устройств
	ежеквартально
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	4.2.
	Замена ламп ДРЛ уличного освещения на светодиодные
	2013
	251,1
	225,99
	 
	25,11
	0
	 
	Администрация Верхнекетского района, Администрация Катайгинского СП (по согласованию)

	
	Реконструкция освещения с переводом на высокоэффективные источники света
	2016-2020
	100
	 
	 
	100
	 
	 
	

	ИТОГО
	2013
	251,1
	225,99
	0
	25,11
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2016-2020
	100
	0
	0
	100
	0
	0
	 

	5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения

	5.1.
	Установка водоразборных колонок и колодцев
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	

	5.2.
	Утепление водонапорных башен
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	30
	 
	 
	30
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	

	5.3.
	Замена изношенных водопроводных сетей
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	30
	 
	 
	30
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	100
	 
	 
	100
	 
	 
	

	ИТОГО
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	80
	0
	0
	80
	0
	0
	 

	
	2016-2020
	200
	0
	0
	200
	0
	0
	 

	ИТОГО по Катайгинскому СП
	2013
	251,1
	225,99
	0
	25,11
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	860
	0
	300
	300
	0
	260
	 

	
	2016-2020
	3600
	0
	450
	1950
	0
	1200
	 

	Таблица 3.8- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Макзырского сельского поселения

	 
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения, год
	Объем финансирования, всего, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Ответственные за выполнение 

	
	
	
	
	Федерального бюджета
	Областного бюджета
	Районного бюджета
	Бюджет поселения
	Внебюджетных источников
	

	1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях

	1.1.
	Проведение энергетического обследования объектов бюджетной сферы
	2013
	35
	 
	 
	35
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2016-2020
	35
	 
	 
	35
	 
	 
	

	1.2.
	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	280
	 
	250
	30
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	450
	 
	400
	50
	 
	 
	

	1.3.
	Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями, сооружениями
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	120
	 
	100
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	30
	 
	 
	30
	 
	 
	

	1.4.
	Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зданиях, строениях, сооружениях
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	100
	 
	 
	100
	 
	 
	

	1.5.
	Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	5
	 
	 
	5
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	

	ИТОГО
	2013
	35
	0
	0
	35
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	425
	0
	350
	75
	0
	0
	 

	
	2016-2020
	625
	0
	400
	225
	0
	0
	 

	2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

	2.1.
	Проведение тепловизионного обследования ветхих жилых домов с разработкой нормативов потребления коммунальных услуг 
	2015
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2016-2020
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	 

	ИТОГО
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	10
	0
	0
	10
	0
	0
	 

	
	2016-2020
	20
	0
	0
	20
	0
	0
	 

	3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

	3.1.
	Повышение тепловой защиты зданий котельных, строений, сооружений
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	60
	 
	 
	30
	 
	30
	

	
	
	2016-2020
	150
	 
	 
	50
	 
	100
	

	3.2.
	Замена неизолированных проводов на СИП
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	60
	 
	 
	30
	 
	30
	

	
	
	2016-2020
	250
	 
	 
	150
	 
	100
	

	3.3.
	Модернизация оборудования котельных, ДЭС
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие организации ( по согласованию)

	
	
	2015
	230
	 
	 
	30
	 
	200
	

	
	
	2016-2020
	900
	 
	 
	100
	 
	800
	

	3.4.
	Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	50
	 
	 
	 
	 
	50
	

	
	
	2016-2020
	250
	 
	 
	 
	 
	250
	

	ИТОГО
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	400
	0
	0
	90
	0
	310
	 

	
	2016-2020
	1550
	0
	0
	300
	0
	1250
	 

	4. Модернизация систем освещения

	4.1.
	Ежеквартальная чистка осветительных устройств 
	ежеквартально
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения

	5.1.
	Модернизацияводоснабжения ДЭС
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	20
	 
	 
	 
	 
	20
	

	
	
	2016-2020
	100
	 
	 
	 
	 
	100
	

	5.2.
	Модернизация водоснабжения котельных
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	30
	 
	 
	 
	 
	30
	

	
	
	2016-2020
	100
	 
	 
	 
	 
	100
	

	ИТОГО
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	2015
	50
	0
	0
	0
	0
	50
	

	
	2016-2020
	200
	0
	0
	0
	0
	200
	 

	ИТОГО по Макзырскому СП
	2013
	35
	0
	0
	35
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	2015
	885
	0
	350
	175
	0
	360
	

	
	2016-2020
	2395
	0
	400
	545
	0
	1450
	 

	Таблица 3.9- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Орловского сельского поселения

	 
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения, год
	Объем финансирования, всего, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Ответственные за выполнение 

	
	
	
	
	Федерального бюджета
	Областного бюджета
	Районного бюджета
	Бюджет поселения
	Внебюджетных источников
	

	1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях

	1.1.
	Проведение энергетического обследования объектов бюджетной сферы
	2013
	57
	 
	 
	57
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2016-2020
	57
	 
	 
	57
	 
	 
	

	1.2.
	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	270
	 
	250
	20
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	600
	 
	450
	150
	 
	 
	

	1.3.
	Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями, сооружениями
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	130
	 
	100
	30
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.4.
	Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зданиях, строениях, сооружениях
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	30
	 
	 
	30
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.5.
	Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	30
	 
	 
	30
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	

	ИТОГО
	2013
	57
	0
	0
	57
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	460
	0
	350
	110
	0
	0
	 

	
	2016-2020
	657
	0
	450
	207
	0
	0
	 

	2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

	2.1.
	Проведение тепловизионного обследования ветхих жилых домов с разработкой нормативов потребления коммунальных услуг 
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2016-2020
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	

	ИТОГО
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	20
	0
	0
	20
	0
	0
	 

	
	2016-2020
	50
	0
	0
	50
	0
	0
	 

	3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

	3.1.
	Повышение тепловой защиты зданий котельной, строений, сооружений
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	50
	 
	 
	20
	 
	30
	

	
	
	2016-2020
	200
	 
	 
	100
	 
	100
	

	3.2.
	Замена неизолированных проводов на СИП
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	50
	 
	 
	20
	 
	30
	

	
	
	2016-2020
	300
	 
	 
	150
	 
	150
	

	3.3.
	Модернизация оборудования котельных, ДЭС
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие организации( по согласованию)

	
	
	2015
	130
	 
	 
	30
	 
	100
	

	
	
	2016-2020
	650
	 
	 
	150
	 
	500
	

	3.4.
	Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	30
	 
	 
	 
	 
	30
	

	
	
	2016-2020
	150
	 
	 
	 
	 
	150
	

	ИТОГО
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	260
	0
	0
	70
	0
	190
	 

	
	2016-2020
	1300
	0
	0
	400
	0
	900
	 

	4. Модернизация систем освещения

	4.1.
	Ежеквартальная чистка осветительных устройств
	ежеквартально
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения

	5.1.
	Модернизация водоразборных колонок и павилионов скважин
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	540
	 
	 
	540
	 
	 
	

	5.2.
	Замена изношенных водопроводных сетей
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	30
	 
	 
	 
	 
	30
	

	
	
	2016-2020
	100
	 
	 
	 
	 
	100
	

	ИТОГО
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	80
	0
	0
	50
	0
	30
	 

	
	2016-2020
	640
	0
	0
	540
	0
	100
	 

	ИТОГО по Орловскому СП
	2013
	57
	0
	0
	57
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	820
	0
	350
	250
	0
	220
	 

	
	2016-2020
	2647
	0
	450
	1197
	0
	1000
	 

	Таблица 3.10- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Степановского сельского поселения

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения, год
	Объем финансирования, всего, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Ответственные за выполнение

	
	
	
	
	Федерального бюджета
	Областного бюджета
	Районного бюджета
	Бюджет поселения
	Внебюджетных источников
	

	1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение энергетического обследования объектов бюджетной сферы
	2013
	15
	 
	 
	15
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2016-2020
	120
	 
	 
	120
	 
	 
	

	1.2.
	Мероприятие в рамках программы «Школьное окно» (Степановская СОШ)
	2013
	347,199
	 347,199
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений
	2015
	350
	 
	300
	50
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	950
	 
	550
	400
	 
	 
	

	1.3.
	Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями, сооружениями
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	130
	 
	100
	30
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.4.
	Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зданиях, строениях, сооружениях
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	30
	 
	 
	30
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.5.
	Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	30
	 
	 
	30
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	

	ИТОГО
	2013
	362,199
	347,199
	0
	15
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	540
	0
	400
	140
	0
	0
	 

	
	2016-2020
	1070
	0
	550
	520
	0
	0
	 

	2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

	2.1.
	Проведение тепловизионного обследования ветхих жилых домов с разработкой нормативов потребления коммунальных услуг 
	2015
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2016-2020
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	

	ИТОГО
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	20
	0
	0
	20
	0
	0
	 

	
	2016-2020
	50
	0
	0
	50
	0
	0
	 

	3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

	3.1.
	Повышение тепловой защиты зданий котельных, строений, сооружений
	2014
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	40
	 
	 
	20
	 
	20
	

	
	
	2016-2020
	200
	 
	 
	100
	 
	100
	

	3.2.
	Замена неизолированных проводов на СИП
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	80
	 
	 
	30
	 
	50
	

	
	
	2016-2020
	400
	 
	 
	150
	 
	250
	

	3.3.
	Модернизация оборудования котельных, ДЭС, установка теплосчётчика на котельной
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие организации( по согласованию)

	
	
	2015
	350
	 
	 
	50
	 
	300
	

	
	
	2016-2020
	2000
	 
	 
	500
	 
	1500
	

	3.4.
	Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	100
	 
	 
	50
	 
	50
	

	
	
	2016-2020
	350
	 
	 
	100
	 
	250
	

	ИТОГО
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	570
	0
	0
	150
	0
	420
	 

	
	2016-2020
	2950
	0
	0
	850
	0
	2100
	 

	4. Модернизация систем освещения

	4.1.
	Ежеквартальная чистка осветительных устройств 
	ежеквартально
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения

	5.1.
	Установка водоразборных колонок и колодцев
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	30
	 
	 
	30
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	100
	 
	 
	100
	 
	 
	

	5.2.
	Утепление градирни
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	70
	 
	 
	20
	 
	50
	

	
	
	2016-2020
	170
	 
	 
	20
	 
	150
	

	5.3.
	Замена изношенных водопроводных сетей
	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация Верхнекетского района

	
	
	2015
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	

	
	
	2016-2020
	300
	 
	 
	300
	 
	 
	

	ИТОГО
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	150
	0
	0
	100
	0
	50
	 

	
	2016-2020
	570
	0
	0
	420
	0
	150
	 

	ИТОГО по Степановскому СП
	2013
	362,199
	0
	0
	15
	0
	0
	 

	
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	2015
	1280
	0
	400
	410
	0
	470
	 

	
	2016-2020
	4640
	0
	550
	1840
	0
	2250
	 


Приложение №3
к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от 26 марта 2014 года №319

Индикаторы для расчёта целевых показателей энергоэффективности

	№
п/п
	 
	Единица измерения 
	Годы (n)

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	п1
	Общий объем электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (далее - МО)
	тыс.кВтч
	28542
	27686
	26856
	26050
	25268
	24510
	23775
	23062

	п2
	Объем ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	тыс.кВтч
	28542
	27686
	26856
	26050
	25268
	24510
	23775
	23062

	п3
	Общий объем тепловой энергии (далее - ТЭ), потребляемой (используемой) на территории МО
	тыс.Гкал
	32
	31
	30
	29
	28
	28
	27
	26

	п4
	Объем ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	тыс.Гкал
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	п5
	Общий объем холодной воды, потребляемой (используемой) на территории МО
	тыс. куб м
	111
	107
	104
	101
	98
	95
	92
	90

	п6
	Объем холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	тыс. куб м
	56
	55
	53
	51
	50
	48
	47
	45

	п7
	Общий объем горячий воды, потребляемой (используемой) на территории МО
	тыс. куб м
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	п8
	Объем горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	тыс. куб м
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2

	п9
	Общий объем природного газа, потребляемой (используемой) на территории МО
	тыс. куб м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п10
	Объем природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	тыс. куб м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п11
	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО
	т.у.т.
	7430
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000

	п12
	Объем энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов 
	т.у.т.
	9036
	8994
	8904
	8815
	8727
	8640
	8554
	8468

	п13
	Расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	кВтч
	2485282
	2410724
	2338402
	2268250
	2200202
	2134196
	2070170
	2008065

	п14
	Расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	Гкал
	13239
	12842
	12457
	12083
	11720
	11369
	11028
	10697

	п15
	Площадь зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	кв.м
	51507
	51507
	51507
	51507
	51507
	51507
	51507
	51507

	п16
	Расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	куб.м
	29110
	28237
	27390
	26568
	25771
	24998
	24248
	23520

	п17
	Расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	куб.м
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	п18
	Расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	куб.м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п19
	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	чел
	1022
	1022
	1022
	1022
	1022
	1022
	1022
	1022

	п20
	Общий объем финансирования муниципальной программы
	тыс.руб.
	3840
	4032
	4234
	4445
	4668
	4901
	5146
	5403

	п21
	Экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
	тыс.руб.
	2081
	2143
	2208
	2274
	2342
	2412
	2485
	2559

	п22
	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п23
	Расход ТЭ в многоквартирных домах 
	Гкал
	13615
	13207
	12810
	12426
	12053
	11692
	11341
	11001

	п24
	Общая площадь многоквартирных домов
	кв м
	41306
	41306
	41306
	41306
	41306
	41306
	41306
	41306

	п25
	Расход холодной воды в многоквартирных домах 
	куб.м
	53800
	52186
	50620
	49102
	47629
	46200
	44814
	43469

	п26
	Численность жителей в многоквартирных домах, где оказывается услуга по холодной воде
	чел
	1596
	1596
	1596
	1596
	1596
	1596
	1596
	1596

	п27
	Расход горячей воды в многоквартирных домах 
	куб.м
	3766
	3653
	3543
	3437
	3334
	3234
	3137
	3042

	п28
	Численность жителей в многоквартирных домах, где оказывается услуга по горячей воде
	чел
	659
	659
	659
	659
	659
	659
	659
	659

	п29
	Расход ЭЭ в многоквартирных домах 
	кВтч
	2329868
	2259972
	2192173
	2126408
	2062615
	2000737
	1940715
	1882493

	п30
	Площадь многоквартирных домов, где оказывается услуга по электроснабжению
	кв.м
	384800
	384800
	384800
	384800
	384800
	384800
	384800
	384800

	п31
	Расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления 
	куб.м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п32
	Площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления
	кв м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п33
	Расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения 
	куб.м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п34
	Численность жителей в многоквартирных домах , где используется природный газ и имеются иные системы теплоснабжения
	кв м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п35
	Суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах
	тыс.руб.
	66882
	70895
	75149
	79658
	84437
	89503
	94873
	100566

	п36
	Расход топлива на выработку ТЭ на тепловых электростанциях
	т.у.т.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п37
	Выработка ТЭ на тепловых электростанциях
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п38
	Расход топлива на выработку ТЭ на котельных
	т.у.т.
	9440
	9157
	8882
	8616
	8357
	8106
	7863
	7627

	п39
	Выработка ТЭ на котельных
	Гкал
	41471
	40227
	39020
	37849
	36714
	35613
	34544
	33508

	п40
	Расход ЭЭ, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
	кВтч
	1336400
	1296308
	1257419
	1219696
	1183105
	1147612
	1113184
	1079788

	п41
	Объем переданной тепловой энергии
	Гкал
	41045
	39814
	38619
	37461
	36337
	35247
	34189
	33164

	п42
	Потери ТЭ при ее передаче 
	Гкал
	9011
	8984
	8957
	8930
	8903
	8877
	8850
	8823

	п43
	Объем переданной воды
	куб.м
	110780
	107457
	104233
	101106
	98073
	95131
	92277
	89508

	п44
	Потери воды при ее передаче 
	куб.м
	41684
	41642
	41601
	41559
	41518
	41476
	41435
	41393

	п45
	Расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения 
	кВтч
	179397
	174015
	168795
	163731
	158819
	154054
	149433
	144950

	п46
	Расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения 
	кВтч
	76884
	74577
	72340
	70170
	68065
	66023
	64042
	62121

	п47
	Объём канализованной воды
	куб.м
	74201
	71975
	69816
	67721
	65690
	63719
	61807
	59953

	п48
	Расход ЭЭ в системах уличного освещения 
	кВтч
	267996
	259956
	252157
	244593
	237255
	230137
	223233
	216536

	п49
	Площадь освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам
	кв.м
	138579000
	138579000
	138579000
	138579000
	138579000
	138579000
	138579000
	138579000

	п50
	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО
	ед. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п51
	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
	ед. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п52
	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется МО
	ед. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п53
	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется МО
	ед. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п54
	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
	ед. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п55
	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями
	ед. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Приложение №4
к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от 26 марта 2014 года №319

Целевые показатели Программы

	№
п.
	 
	Единица измере-
ния  
	Расчетная формула *
	Значения целевых показателей
	Примечание

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1
	 
	3
	4
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	 

	 Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

	1
	Доля объема электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (далее - МО)
	%
	п.2/п.1*100%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 
	 

	2
	Доля объема тепловой энергии   (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой  (используемой) на территории МО
	%
	п.4/п.3*100
	17,78
	17,78
	17,78
	17,78
	17,78
	17,78
	17,78
	17,78
	 
	 

	3
	Доля объема холодной  воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО
	%
	п.6/п.5*100
	50,83
	50,83
	50,83
	50,83
	50,83
	50,83
	50,83
	50,83
	 
	 

	4
	Доля объема горячей  воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО
	%
	п.8/п.7*100
	63,83
	63,83
	63,83
	63,83
	63,83
	63,83
	63,83
	63,83
	 

	5
	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО
	%
	п.10/п.9*100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	6
	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО
	%
	п.12/п.11*100
	121,62
	112,43
	111,30
	110,19
	109,09
	108,00
	106,93
	105,85
	 
	 

	 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
по отдельным видам энергетических ресурсов

	1
	Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади)
	кВтч/кв.м
	п.13/п.15
	48,251
	46,804
	45,400
	44,038
	42,717
	41,435
	40,192
	38,986
	 
	 

	2
	Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади)
	Гкал/кв.м
	п.14/п.15
	0,257
	0,249
	0,242
	0,235
	0,228
	0,221
	0,214
	0,208
	 
	 

	3
	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
	куб.м/чел
	п.16/п.19
	28,48337
	27,62886
	26,8000
	25,9960
	25,2161
	24,4596
	23,7258
	23,0141
	 
	 

	4
	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
	куб.м/чел
	п.17/п.19
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	 
	 

	5
	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
	куб.м/чел
	п.18/п.19
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	6
	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы
	тыс.руб
	п.21/п.20
	0,54
	0,53
	0,52
	0,51
	0,50
	0,49
	0,48
	0,47
	 
	 

	7
	Количество энергетических договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
	ед
	п.22
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

	1
	Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Гкал/кв.м
	п.23/п.24
	0,33
	0,32
	0,31
	0,30
	0,29
	0,28
	0,27
	0,27
	 
	 

	2
	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
	куб.м/чел
	п.25/п.26
	33,71
	32,70
	31,72
	30,77
	29,84
	28,95
	28,08
	27,24
	 
	 

	3
	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
	куб.м/чел
	п.27/п.28
	5,71
	5,54
	5,38
	5,22
	5,06
	4,91
	4,76
	4,62
	 
	 

	4
	Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	кВтч/кв.м
	п.29/п.30
	6,05
	5,87
	5,70
	5,53
	5,36
	5,20
	5,04
	4,89
	 
	 

	5
	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	куб.м/квм
	п.31/п.32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	6
	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)
	куб/чел
	п.33/п.34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	7
	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах
	тыс.руб
	п.35/п.30
	0,17
	0,18
	0,20
	0,21
	0,22
	0,23
	0,25
	0,26
	 
	 

	 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

	1
	Удельный расход топлива на выработку ТЭ на тепловых электростанциях
	тут/Гкал
	п.36/п.37
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	2
	Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных
	тут/Гкал
	п.38/п.39
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	
	 

	3
	Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
	кВтч/Гкал
	п.40/п.41
	32,56
	32,56
	32,56
	32,56
	32,56
	32,56
	32,56
	32,56
	
	 

	4
	Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
	%
	п.42/п.41*100
	21,95
	22,57
	23,19
	23,84
	24,50
	25,18
	25,89
	26,61
	
	 

	5
	Доля потерь воды  при ее передаче в общем объеме переданной воды
	%
	п.44/п.43*100
	37,63
	38,75
	39,91
	41,10
	42,33
	43,60
	44,90
	46,24
	
	 

	6
	Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
	кВт/куб.м
	п.45/п.43
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	
	 

	7
	Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)
	кВт/куб.м
	п.46/п.47
	1,0362
	1,0362
	1,0362
	1,0362
	1,0362
	1,0362
	1,0362
	1,0362
	
	 

	8
	Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения (на 1 кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
	кВт/кв.м
	п.48/п.49
	0,0019
	0,0019
	0,0018
	0,0018
	0,0017
	0,0017
	0,0016
	0,0016
	
	 

	 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

	1
	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО
	ед
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	2
	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
	ед
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	 

	3
	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется МО
	ед
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	 

	4
	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых  осуществляется МО
	ед
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	5
	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
	ед
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	 

	6
	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями
	ед
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	 


